**План мероприятий по выполнению предписания №29181 от 08.11.2019 Роспотребнадзора.**Наименование объекта: Орловская СШ филиал МБОУ ДСШ№1. Адрес: 663723 Дзержинский район, с. Орловка, ул. Школьный городок, 11

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм.  | Кол-во | Фин.затраты (сумма) | Срок исполнения |
| 1. | Отделка пола 2 этажа | Кв.м | 187 | Линолеум 1кв.м – 580руб**299860р**ДВП (155листов)1,22\*2,75 - 390 руб/лист- **60450р** | Август 2020 |
| 2. | Отделка пола в кабинетах: математика, физика, биология, русский язык, немецкого языка 2 этажа | Кв.м | 48\*5= 240 | Август 2020 |
| 3. | Отделка пола двух кабинетов начальной школы | Кв.м | 48+42=90 | Август 2020 |
|  | ВСЕГО |  | 517кв.м | **360310,00** |  |
| 4. | Установка раковины с подводкой холодной, горячей воды и канализации в кабинет для организации учебной деятельности детей с ОВЗ.Раковина Канализационная трубаМеталлопластиковая трубаСоед. ШтуцераТройники Колено Гибкая подводка Лента изоляционнаяФурнитура(саморезы, муфты и т.д.) | ШтММШт.ШтШтШтшт | 1\*30004\*728\*604\*762\*301\*201\*1301\*30 | 3000288480304602013030500 | Август 2020 |
|  | ВСЕГО |  |  | 5000,00 |  |
| 5. | Установка дополнительных светильников в кабинет физики, математики, русского языка, начальных классов.Кабель алюминиевый 2,5Кабель-канал 2-х метровый (15\*10) | Шт.МШт. | 5\*3=1510\*5=5025 | 15\*1000=15000р50\*10р=50025\*22р=550 | Июль 2020 |
|  | ВСЕГО |  |  | 16050,00 |  |
| 6. | Демонтаж, монтаж, расходные материалы |  |  | По смете |  |
|  | ВСЕГО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ | **381360** для приобретения + стоимость работ по смете |  |
| 7 | Приобретение столов с покрытием в кабинет химии |  | **Август 2020** |

Заведующая филиалом: /Л.И.Фроленко/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.