**План мероприятий по выполнению предписания №29181 от 08.11.2019 Роспотребнадзора.**Наименование объекта: Орловская СШ филиал МБОУ ДСШ№1. Адрес: 663723 Дзержинский район, с. Орловка, ул. Школьный городок, 11

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Фин.затраты (сумма) | Срок исполнения |
| 1. | Отделка пола 2 этажа | Кв.м | 187 | Линолеум  1кв.м – 580руб  **299860р**  ДВП (155листов)  1,22\*2,75 - 390 руб/лист- **60450р** | Август 2020 |
| 2. | Отделка пола в кабинетах: математика, физика, биология, русский язык, немецкого языка 2 этажа | Кв.м | 48\*5= 240 | Август 2020 |
| 3. | Отделка пола двух кабинетов начальной школы | Кв.м | 48+42=90 | Август 2020 |
|  | ВСЕГО |  | 517кв.м | **360310,00** |  |
| 4. | Установка раковины с подводкой холодной, горячей воды и канализации в кабинет для организации учебной деятельности детей с ОВЗ.  Раковина  Канализационная труба  Металлопластиковая труба  Соед. Штуцера  Тройники  Колено  Гибкая подводка  Лента изоляционная  Фурнитура(саморезы, муфты и т.д.) | Шт  М  М  Шт.  Шт  Шт  Шт  шт | 1\*3000  4\*72  8\*60  4\*76  2\*30  1\*20  1\*130  1\*30 | 3000  288  480  304  60  20  130  30  500 | Август 2020 |
|  | ВСЕГО |  |  | 5000,00 |  |
| 5. | Установка дополнительных светильников в кабинет физики, математики, русского языка, начальных классов.  Кабель алюминиевый 2,5  Кабель-канал 2-х метровый (15\*10) | Шт.  М  Шт. | 5\*3=15  10\*5=50  25 | 15\*1000=15000р  50\*10р=500  25\*22р=550 | Июль 2020 |
|  | ВСЕГО |  |  | 16050,00 |  |
| 6. | Демонтаж, монтаж, расходные материалы |  |  | По смете |  |
|  | ВСЕГО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ | **381360** для приобретения + стоимость работ по смете | | |  |
| 7 | Приобретение столов с покрытием в кабинет химии |  | | | **Август 2020** |

Заведующая филиалом: /Л.И.Фроленко/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.